德钦县工信局通讯及网络提质改造工程自检自查报告

按照贫困村10条和贫困户5条退出标准，德钦县工信局积极组织三大运营商根据《德钦县工业经贸和信息化局关于分解2018年网络覆盖任务的通知》德工发（2018）10号文件要求，研究制定网络覆盖及验收方案，以分片包干形式对全县46个行政村、学校、卫生室实施网络宽带覆盖建设。2018年9月28日我局开始组织三大运营商对全县46个行政村网络覆盖进行验收（包括：村委会、村卫生室、幼儿园），对网络覆盖不到位的情况，责令三大运营商限期整改，现将网络宽带覆盖建设完成情况汇报如下：

一、项目推进情况：本工程于2018年9月20日开工建设，竣工日期为2018年12月30日。项目前期预算投资200万元，后期项目投资调整为160万元，剩余资金已上交。涉及45个行政村，44个施工点。截止2018年12月25日，已完成施工总量的90%。

1、羊拉村顶拉中米社基站杆路1.5公里，因堰塞湖泄洪影响，目前正在建设。

2、永芝村新建杆路4公里，已完成3.4公里，600米因公路建设影响，需延后建设。

3、城区五中桥架空隐患改造，已完成槽道建设，因涉及公路切割，需与市政建设同步。

4、行政村、幼儿园、卫生室设备改造和布线整改完成121个点。

二、无线网络建设情况：截止2018年10月移动公司德钦分公司在德钦县域内建设完成4G基站建设220个；电信公司德钦分公司在德钦县域内建设完成4G基站建设85个；联通公司德钦分公司在德钦县域内建设完成4G基站建设71个。完成行政村一级4G无线网络覆盖。

三、行政村宽带光纤网络建设情况：全县46个行政村都已通光纤网络。

四、行政村卫生室宽带光纤网络建设情况：截止2018年12月全县已建成卫生室41个，已覆盖网络卫生室41个，（除云岭乡果念村、羊拉乡甲功村并中心卫生院。升平镇阿墩子、墩和、巨水无卫生院。）

五、行政村学校宽带光纤网络建设情况：截止2018年12月全县建幼儿园42个，（除升平镇阿墩子社区、升平镇墩合社区、巨水、羊拉乡归吾村）已通光纤网络幼儿园42个村。

德钦县工业经贸和信息化局

2019年1月7日